

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 07.04.2015г. № 192

с. Воробьевка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы Воробьевского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района на период 2015 – 2020 годов» |  |

В соответствии с постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 18.11.2013 г. №512 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Воробьевского муниципального района» и распоряжением администрации Воробьевского муниципального района от 01.10.2013 г. №207-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Воробьевского муниципального района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу Воробьевского муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в Воробьевском муниципального районе на период 2015-2020 годов» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя главы – начальника отдела строительства, архитектуры, транспорта и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района Гриднева Д.Н.

Глава администрации

муниципального района А.В. Пищугин

Исполняющий обязанности заместителя

главы администрации – начальник отдела

по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ

администрации муниципального района Д.Н.Гриднев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

Начальник юридического отдела

администрации муниципального района В.Г. Камышанов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

Приложение к постановлению

администрации Воробьевского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Воробьевского муниципального района**

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района на период 2015 – 2020 годов»**

**с. Воробьевка**

**2015 г.**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района на период 2015 -2020 годов» (далее Программа) |
| Нормативный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | - Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Постановление правительства РФ от 03.10.2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»;  - Указ Президента РФ от 22.09.2006 г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»; |
| Заказчик программы | Администрация Воробьевского муниципального района |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Воробьевского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Отдел по строительству, архитектуре, транспорту, и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района. |
| Цели и задачи программы | Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района;  - обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения;  - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;  - снижение количества ДТП с пострадавшими;  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;  - совершенствование методов организации дорожного движение; |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа рассчитана на шесть лет ( с 2015года по 2020г.) |
| Мероприятия муниципальной программы и основные мероприятия | **1. «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения»**  1.1. Содержание автомобильных дорог:  - ремонт, окраска и установка дорожных знаков и разметки краевой, горизонтальной, «пешеходный переход»;  - ремонт автодорог общего пользования местного значения;  - улучшение освещенности населенных пунктов в ночное время;  - поддержка на должном уровне, в соответствии с ГОСТ, нерегулируемых железнодорожных переездов;  .  1.2 Повышение безопасности пассажирских перевозок:  - контроль соблюдения требований федерального законодательства при работе такси и заказных перевозчиков;  - тестирование водителей (психофизические качества) осуществляющих междугородние пассажирские перевозки и водителей школьных автобусов  - устройство остановочных павильонов и поддержание их в нормативном состоянии.  **2. «Профилактика безопасности дорожного движения»:**  2.1 Проведение акций по безопасности дорожного движения в школах с разработкой планов о совместной деятельности ГИБДД и отдела по образованию администрации муниципального района  2.2 Корректировка схем маршрутов движения пассажирских автобусов, школьных автобусов с оформлением паспортов маршрутов – 2 раза в год  2.3 Освещение проблем дорожной безопасности в СМИ |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрации сельских поселений Воробьевского муниципального района;  - Муниципальное предприятие «Транссервис»;  - Подрядные организации различных форм собственности (на конкурсной основе). |
| Объём и источники финансирования | Общий объём финансирования программы на 2015-2020 годы составляет 29516 тыс. рублей в том числе за счет средств бюджета сельских поселений 29250 тыс. руб. и 266 тыс. руб. внебюджетные источники в том числе по годам.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | год | Бюджет сельских поселений | Внебюджетные источники | | 2015 | 4750 тыс. руб. | 40 тыс. руб. | | 2016 | 4800 тыс. руб. | 42 тыс. руб. | | 2017 | 4850 тыс. руб. | 42 тыс. руб. | | 2018 | 4900 тыс. руб. | 45 тыс. руб. | | 2019 | 4950 тыс. руб. | 47 тыс. руб. | | 2020 | 5000 тыс. руб. | 50 тыс. руб. | |
| Организация контроля | Контроль за ходом реализации программы осуществляется отделом по строительству архитектуре транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение уровня ДТП со смертельным исходом (25% по сравнению с 2010 годом);  - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (30% по сравнению с 2010 годом);  -снижение количества дорожно-транспортных происшествий (20% по сравнению с 2010 годом);  - уменьшение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (20% по сравнению с 2010 годом). |

**1. Характеристика проблем, на решение которых**

**направлена муниципальная целевая программа**

За 12 месяцев 2014 года в населенных пунктах и на дорогах Воробьевского муниципального района было зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек погибло и 16 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с 2013 годом число погибших в ДТП сократилось на 15%, с 7 до 6, число раненых меньше на 55%, с 26 до 16, осталось на уровне прошлого года количество ДТП с участием детей- 5. В 26 ДТП установлены неудовлетворительные дорожные условия, при этом в 16 случаях отсутствие краевой линии дорожной разметки на автомобильных дорогах 3 технической категории.

Самыми распространенными видами нарушений правил дорожного движения, приводящими к ДТП являются: превышение скорости, нарушение правил обгона с выездом на полосу встречного движения, нарушение ПДД пешеходами, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Сложная обстановка с аварийностью имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Ситуация во многом объясняется следующими основными причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- неблагоприятные погодные условия.

В районе в настоящее время отсутствует возможность применения, в полной мере, системы организационно-планировочных и инженерных мер, направленных на организацию движения транспорта и пешеходов (регламентация скоростных режимов, введение одностороннего движения и т.д.).

Требует улучшения система организации прибытия (оперативность, оснащённость спец. средствами) соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия и оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения характеризуется наличием тенденции к её дальнейшему ухудшению, что определяется следующими факторами:

- высокий уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных

происшествий (в том числе детский травматизм);

- значительная доля людей наиболее активного трудоспособного возраста (26 – 40)

лет среди лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Динамика показателей аварийности по Воробьёвскому муниципальному району

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего ДТП (ед.) | | Погибло (чел.) | | Ранено (чел.) | |
| Кол-во | % к  пред.  году | Кол-во | % к  пред.  году | Кол-во | % к  пред.  году |
| 2005 | 80 | 4,2 | 4 | 0 | 22 | +12,0 |
| 2006 | 77 | -4,0 | 4 | 0 | 42 | +90,0 |
| 2007 | 72 | -7,0 | 4 | 0 | 34 | -20,0 |
| 2008 | 74 | +2,0 | 6 | 50 | 30 | -12,0 |
| 2009 | 64 | -14 | 1 | -83 | 17 | -43 |
| 2010 | 21 | -33 | 6 | +600 | 27 | +58 |
| 2011 | 21 | 0 | 4 | -33 | 24 | -11 |
| 2012 | 33 | +57 | 1 | -25 | 49 | +204 |
| 2013 | 126 | +381 | 7 | +700 | 29 | -59 |
| 2014 | 105 | -27 | 6 | -15 | 16 | -55 |

Анализ данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории Воробьевского муниципального района остается высоким. По сравнению 2013года с 2014годом наблюдается небольшое снижение (погибло 7-6, ранено 29-16).

Негативный общественный резонанс вызывают дорожно-транспортные происшествия с участием детей. В 2014 году количество ДТП с участием детей осталось на уровне 2013года(5-5).

Сведения о ДТП с участием детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Кол-во ДТП с участием детей | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| из них по вине детей | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе пешеходы | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| велосипедисты | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Пострадало детей | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| в том числе погибло | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ранено | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 5 |

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района:

- обеспечение безопасности поведения участников дорожного движения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП с пострадавшими;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование методов организации дорожного движения.

**3. Система мероприятий**

3.1. Мероприятия «Организация и обеспечение безопасности дорожного движения».

3.1.1 Содержание автомобильных дорог:

- ремонт, окраска, установка дорожных знаков и нанесение разметки краевой, горизонтальной, «пешеходный переход»;

- ремонт автодорог общего пользования местного значения;

- организация уличного освещения населенных пунктов в темное время суток;

- поддержка на должном уровне, в соответствии с ГОСТ, нерегулируемых железнодорожных переездов;

3.1.2 Повышение безопасности пассажирских перевозок:

- контроль соблюдения требований федерального законодательства при работе такси и заказных перевозок;

- тестирование водителей (психофизические качества) осуществляющих междугородние пассажирские перевозки и водителей школьных автобусов;

- контроль соблюдения требований федерального законодательства в работе такси и заказных перевозчиков.

- устройство остановочных павильонов и поддержание в нормативном состоянии.

3.2. Программные мероприятия «Профилактика безопасности дорожного движения»

3.2.1 Проведение акций по безопасности дорожного движения в школах. Разработка планов о совместной деятельности ГИБДД и отдела по образованию администрации муниципального района.

3.2.2 Корректировка схем маршрутов движения пассажирских автобусов, школьных автобусов с оформлением паспортов маршрутов – 2 раза в год.

3.2.3 Освещение проблем дорожной безопасности в СМИ.

**4. Механизм реализации Программы**

Для решения задач, определенных в Программе предусматривается комплекс  
взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, охватывающих основные  
аспекты деятельности по регулированию правоотношений в сфере безопасности  
дорожного движения, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,  
субъекта Российской Федерации Воронежской области, муниципального образования Воробьёвский муниципальный район.

Реализация Программы обеспечивается заказчиком-координатором администрацией Воробьевского муниципального района.

Администрация осуществляет:

* нормативное и методологическое обеспечение реализации Программы,  
  включая разработку финансовых и организационных механизмов;
* подготовку предложений по объемам и условиям представления средств  
  районного бюджета для финансирования выполнения программных мероприятий;
* организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на  
  освещение целей и задач Программы;

- мониторинг реализации Программы на любом этапе

Основными исполнителями Программы на территории Воробьевского муниципального районная являются: отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ, администрация Воробьевского муниципального района, ГИБДД (по согласованию), субъекты согласно перечню программных мероприятий администраций сельских поселений, районного отдела по образованию, МП ВР «Транссервис» (Приложение № 1).

Общее руководство за исполнением программных мероприятий и контроль реализации Программы осуществляет отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации Воробьевского муниципального района

Участниками Подпрограммы являются юридические лица, принимающие участие в реализации Программы в части ее финансирования.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять  
за счёт средств районного бюджета сельских поселений и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет всего – 29516 тыс.руб.,

в т.ч.: средства бюджета сельских поселений - 29250 тыс. руб.;

* внебюджетные источники **–** 266 тыс. руб.

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году.

Объёмы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

**6. Оценка эффективности, социально-экономических последствий**

**реализации Программы**

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.

Реализация мероприятий программы будет способствовать сокращению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и прогнозируемого количества дорожных происшествий с пострадавшими, а также позволит снизить показатели аварийности в Воробьёвском районе:

- сокращение смертности от ДТП к 2020 году на 25% по сравнению с 2010годом, в том числе детской смертности на 30%;

- сокращение социального риска к 2020 году на 40% по сравнению с 2010 годом;

- сокращение транспортного риска к 2020 году на 23,4% по сравнению с 2010 годом;

- снижение тяжести последствий к 2020 году на 7% по сравнению с 2010 годом;

- снижения уровня дорожно - транспортного травматизма в Воробьёвском районе до уровня среднеобластного показателя.

**7. Организация управления программой**

**и контроль хода ее реализации**

Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель главы администрации Воробьевского муниципального района, курирующий работу районной Комиссии по безопасности дорожного движения в Воробьёвском муниципальном районе. Решения, принятые Комиссией, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, являются обязательными для всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия по повышению безопасности дорожного движения позволят планомерно вести работу по ликвидации имеющихся очагов аварийности на территории Воробьевского муниципального района, привести в надлежащее состояние дорожное покрытие дорог, улучшить их освещение, установить и благоустроить отдельные остановки общественного транспорта с учетом требований безопасности дорожного движения и учетом пассажиропотока, приступить к работам по капитальному ремонту, реконструкции и новому строительству тротуаров и дорожных сооружений.

В результате улучшения качества дорожного покрытия сократится количество жалоб и других справедливых нареканий со стороны населения, улучшится экологическое состояние на территории района.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе

"Повышение безопасности дорожного движения на территории Воробьевского муниципального района на период 2015-2020 годов"

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Всего,**  **тыс.**  **руб.** |  | | | | | | |  | |
| **2015 г.** | **2016г** | | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020 г.** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1,1** | **Содержание автомобильных дорог всего:** | **29516** | **4790** | **4842** | | **4892** | **4945** | **4997** | **5050** |  |  |
| - | Ремонт, окраска, установка дорожных знаков и нанесение краевой, горизонтальной, "пешеходный переход" дорожной разметки | 2670 | 400 | 435 | | 458 | 460 | 480 | 437 | Бюджеты сельских поселений | Администрация сельского поселения |
| - | Ремонт автодорог общего пользования местного значения | 24330 | 3930 | 3980 | | 4030 | 4080 | 4130 | 4180 | Бюджеты сельских поселений | Администрация сельского поселения |
| - | Поддержка на должном уровне нерегулируемых железнодорожных переездов | 266 | 40 | 42 | | 42 | 45 | 47 | 50 | Внебюджетные источники | Коллективные фермерские хозяйства |
| - | Устройство дополнительного освещения населенных пунктов | 1870,0 | 300 | 300 | | 310 | 310 | 320 | 330 | Бюджеты сельских поселений | Администрация сельского поселения |
| 1,2 | Повышение безопасности пассажирских перевозок | 380,0 | 60 | 60 | | 60 | 65 | 65 | 70 | Бюджеты сельских поселений | Муниципальное предприятие Воробьевского района "Транссервис" |
| 2,1 | Проведение акций по безопасности дорожного движения в школах, детских садах с разработкой планов о совместной деятельности ГИБДД и районного отдела по образованию администрации Воробьевского муниципального района |  | круглогодично | | круглогодично | круглогодично | круглогодично | круглогодично | круглогодично | Не требуется | ГИБДД, районный отдел по образованию |
| 2,2 | Оформление маршрутов движения пассажирских автобусов, школьных автобусов с оформлением паспортов маршрутов 2 раза в год |  | с мая по октябрь | | с мая по октябрь | с мая по октябрь | с мая по октябрь | с мая по октябрь | с мая по октябрь | Не требуется | Комиссия по безопасности дорожного движения, ГИБДД, районный отдел по образованию, МП ВР "Транссервис" |
| 2,3 | Освещение проблем безопасности дорожного движения в СМИ |  | круглогодично | | круглогодично | круглогодично | круглогодично | круглогодично | круглогодично | Не требуется | Комиссия по безопасности дорожного движения, ГИБДД, РОНО |
| **1** | **ВСЕГО затрат на реализацию программы:** | **29516** |  | |  |  |  |  |  |  |  |