**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 02 апреля 2019 года № 154 .

 с. Воробьевка

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевкого муниципального района Воронежской области».**  |

В рамках исполнения полномочий Воробьевского муниципального района, в части осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация Воробьевского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воробьевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.

Глава администрации

муниципального района М.П.Гордиенко

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕМОНТ СЕЛЬСКИХ

ДОРОГ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2019-2023гг»

2019г Утверждена

постановлением администрации Воробьевского муниципального района от 02 апреля 2019 г. № 154

**ПРОГРАММА**

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области»

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы  | Реализация регионального проекта ««Ремонт сельских дорог Воронежской области на период с 2019 по2024 годы». Указ Президента РФ от 14.11.2017 №548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (Пункт 14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области» (далее Программа) |
| Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2023 |
| Ответственный исполнительПрограммы  | Администрация Воробьевского муниципального районаАдрес: 397570, Россия, Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, пл. Свободы, д.1 |
| Соисполнители программы | Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области |
| Координирующий орган | Рабочая группа по определению приоритетных направлений развития автомобильных дорог местного значения Воронежской области (Приказ департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области «Об утверждении состава рабочей группы» от 18.07.2018 №169) |
| Основные цели Программы | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения с низшим типом покрытия (грунтовые дороги) путем проведения на данных дорогах мероприятий по устройству оснований и ремонту дорожных одежд с последующим переводом их в автомобильные дороги местного значения с переходным типом покрытияУвеличение доли дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия:- соединяющие населенные пункты, а также межселенные территории, не имеющие между собой круглогодичной связи;- проходящие по маршрутам школьного и общественного транспорта;- обеспечивающие связь с объектами социального значения.Поддержание в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия |
| Основные задачи Программы | Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Обеспечение транспортной доступности до населенных пунктов, а также круглогодичную связь между населенными пунктами |
| Описание программы | Муниципальная программа, разрабатываемая и реализуемая в целях достижения показателей, установленных в проекте, должна предусматривать:- учет дорожной сети; - формирование пообъектных планов работ по годам; - проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей; - плановые значения всех целевых показателей по годам; - корректировку программы (ежегодно) в зависимости от ее фактического выполнения за отчетный период, перспективного плана, объемов выделяемого финансирования. |
| Принципы формирования объектов ремонта  | 1)Разделение дорожной сети на опорную и вспомогательную.Опорная сеть- дороги, соединяющие сельские населенные пункты с районным центром или крупные населенные пункты (с числом жителей более 500 человек) между собой; дороги, проходящие по центральным улицам населенного пункта; дороги, обеспечивающие транспортную доступность до объектов социального значения, а также являющиеся маршрутами движения общественного и школьного транспорта,.Опорная сеть должна иметь только асфальтобетонное покрытие, вспомогательная – покрытие переходного типа (из щебня или гравия, в т.ч. с возможностью устройства усовершенствованного типа покрытия)2)Составление карты ремонта автодорог в соответствии с перспективным перечнем объектов ремонта ( в т.ч. с указанием социально-значимых объектов, количества жителей на улице, маршрутов движения с/х техники)3) Планирование мероприятий по ремонту дорог по принципу комплексного подхода и численности проживающих в населенном пункте жителей (до 100, от 100 до 500, свыше 500)4)Ремонт автодорог, непосредственно граничащих с зонами жилой застройки (за исключением полевых грунтовых дорог)5)Соединение межселенных территорий с учетом целесообразности проведения ремонтных работ (отсутствие альтернативных вариантов транспортной доступности)6)Защита программ в соответствии с подготовленной информацией  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования - средства дорожного фонда (местный бюджет и акцизы), субсидии областного бюджета.Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 158191,72 тыс. руб., в том числе по годам:2019 г. – средства местного бюджета - 30,12 тыс. руб. - акцизы - 3 175,983 тыс.руб. - субсидия областного бюджета – 30 019,884 тыс. руб.2020 г. – средства местного бюджета - 30,50 тыс. руб. - акцизы - 3 200,00 тыс.руб. - субсидия областного бюджета – 30 050,00 тыс. руб.2021г. – средства местного бюджета - 30,10 тыс. руб. - акцизы - 3 200,00 тыс.руб. - субсидия областного бюджета – 30 100,00 тыс. руб.2022 г. – средства местного бюджета - 30,10 тыс. руб. - акцизы - 3 200,00 тыс.руб. - субсидия областного бюджета - 30 100,00 тыс. руб.2023 г. - средства местного бюджета - 25,0 тыс. руб. - акцизы - 3 200,00 тыс.руб. - субсидия областного бюджета - 25 000,00 тыс. руб.Средства местного бюджета будут уточняться при формировании бюджетов на очередные финансовые годы. |

1. **Общие положения**

Необходимость разработки муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района Воронежской области» обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населенных пунктов на территории Воробьевского муниципального района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Всего на территории Воробьевского муниципального района – 211,83 км. автомобильных дорог общего пользования регионального значения, - 191,599 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. По виду покрытия: с твердым покрытием – 185,401 км., грунтовых - 7,058 км.

 **Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Воробьевском муниципальном районе Воронежской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  Значение автомобильных дорог |  Протяженность, км |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения |  211,83 |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения |  191,599 |
| 2.1 | с усовершенствованным типом покрытия |  128,786 |
| 2.2 | с покрытием переходного типа |  55,755 |
| 2.3 | грунтовые дороги |  7,058 |
| Итого: |  |  403,429 |

**Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения Воробьевского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Значение автомобильных дорог | Протяженность,км | Доля в общей протяженности,% |
| 1  | Автомобильные дороги местного значения |  191,599 |  100 |
|  1.1 | с усовершенствованным типом покрытия |  128,786 |  67 |
|  1.2 | с покрытием переходного типа |  55,755 |  29 |
|  1.3 | грунтовые дороги |  7,058 |  4 |

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием и увеличивает последующие расходы на их восстановление.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последние годы, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

. Численность населения Воробьевского муниципального района Воронежской области в разрезе населенных пунктов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Административно-территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Количество жителей |
| 1 | Березовское сельское поселение | с Березовка | 1210 |
|  |  | с Верхнетолучеево | 230 |
|  |  | с Елизаветовка | 338 |
|  |  | с Верхний Бык | 450 |
|  |  | с Нижний Бык | 201 |
|  |  | п Мирный | 102 |
|  |  | с Мужичье | 776 |
|  |  | с Банное | 265 |
|  |  | п Высокое | 19 |
|  |  | х Землянка | 8 |
| 2 | Воробьевское сельское поселение | с Воробьевка | 3514 |
|  |  | с Лещаное | 1011 |
|  |  | с Рудня | 1004 |
|  |  | с Новотолучеево | 716 |
| 3 | Никольское 1 сельское поселение | с Никольское 1 | 1012 |
|  |  | х Горюшкин | 43 |
|  |  | с Никольское 2 | 458 |
|  |  | с Краснополье | 496 |
|  |  | х Нагольный | 99 |
|  |  | п 1-е отделение совхоза Краснопольский | 502 |
|  |  | п 2-го отделения совхоза Краснопольский | - |
| 4 | Солонецкое сельское поселение | с Солонцы | 618 |
|  |  | с Затон | 609 |
|  |  | сКаменка | 205 |
|  |  | х Гринев | 181 |
|  |  | с Квашино | 361 |
|  |  | п Первомайский | 502 |
|  |  | п центральная усадьба совхоза Воробьевский | 1086 |
|  | **Итого по району:** |  | **16 016** |

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью Программы является ремонт и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Воробьевского муниципального района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные цели Программы:

1. уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с низшим типом покрытия (грунтовые дороги) путем проведения на данных дорогах мероприятий по устройству оснований и ремонту дорожных одежд с последующим переводом их в автомобильные дороги местного значения с переходным и усовершенствованным типом покрытия;
2. поддержания в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;
3. безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения;
4. доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;
5. развития дорожной сети муниципального района в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений;
6. развития дорожной сети муниципального района, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях;
7. условий для управления транспортным спросом;
8. создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.

 Задачи программы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов за счет ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечения транспортной доступности до населенных пунктов, а также круглогодичную связь между населенными пунктами;

- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

 **3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Срок реализации Программы – 2019-2023 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом дорог общего пользования местного значения, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование Программы зависит от выделения субсидий из областного бюджета, от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого года Программы является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования местного значения».

 **4. Целевые показатели программы**

|  |
| --- |
|  Целевые показатели |
| год | Общая протяженность |  Абсолютное значение | Относительное значение (доля в общей протяженности по видам покрытия) |
| Усовершенствованное покрытие, км | Покрытие переходного типа, км | Грунтовых дорог, км | Усовершенствованное покрытие, % | Покрытие переходного типа, % | Грунтовых дорог, % |
| 2018 | 191,6 |  128,8 |  55,8 |  7,0 | 67 |  29 |  4 |
| 2019 | 191,6 |  139,2 |  46,6 |  5,8 |  73 |  24 |  3 |
| 2020 | 191,6 |  148,4 |  38,9 |  4,3 | 78 |  20 |  2 |
| 2021 | 191,6 |  160,8 |  31,8  |  3,0 | 83 |  16 |  1 |
| 2022 | 191,6 |  163,5 |  26,5 |  1,6 | 85 |  14 |  1 |
| 2023 | 191,6 |  170,4 |  21,2 |  0 | 89 |  11 |  0 |

 **5. Перечень программных мероприятий**

Программа включает в себя следующие мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,

восстановление существующего покрытия автомобильных дорог в границах населенных пунктов.

1. Ремонт дорог в границах населенных пунктов.
2. Участие в софинансировании ремонта автодорог.
3. Паспортизация автомобильных дорог.
4. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения.

 **6. Требования к мероприятиям программы**

Мероприятия программы согласованы с решениями, принятыми в рамках разработки и утверждения градостроительных планов; программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений; комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом; планов организации дорожного движения.

 Выбор объектов для участия в программе осуществляется муниципальным районом самостоятельно, с учетом численности населения населенных пунктов.

 Реализация программы предусматривает два этапа:

 1 этап: 2019-2021 годы;

 2 этап: 2022-2023 годы.

 Определяющие факторы приоритетного выбора объектов в ходе 1 этапа реализации программы:

 - улицы, по которым обеспечивается подъезд к социально-значимым объектам населенных пунктов (школы, детские сады, поликлиники, фельдшерско-аккушерские пункты, административные здания, спортивные сооружения и т.п.);

 - улицы, по которым осуществляются проезд общественного транспорта и школьных автобусов;

 - центральные улицы населенных пунктов;

 - улицы в массовой застройке.

 Определяющие факторы приоритетного выбора объектов в ходе2 этапа реализации программы:

 - дороги, обеспечивающие подъезд к населенному пункту, ранее не соединенному с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием;

 - дороги, обеспечивающие связь между населенными пунктами по кратчайшему пути;

 - дороги, примыкающие к автомобильным дорогам общего пользования регионального значения.

1. **Организация управления и механизм реализации мероприятий муниципальной программы**

 Механизм реализации Программы – это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. Отбор организаций-исполнителей Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд.

 Программа реализуется путем выполнения ее мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

 Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных Программой, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

 Организует работу по реализации Программы отдел по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ администрации муниципального района. В его обязанности входит:

 - согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

 - при сокращении объемов финансирования, корректировка перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

 - контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров;

 - сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка информации о ходе реализации Программы и отчет об использовании бюджетных средств.

**8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.**

 В результате реализации муниципальной программы будет отремонтировано около 83 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

 Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

 Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

1. **Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

 Необходимые объемы финансирования мероприятий Программы определены в соответствии с сметной документацией и на основе объектов-аналогов.

 Расходы на финансирование мероприятий Программы определены в ценах соответствующих лет и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

 Формирование стоимости работ по ремонту автомобильных дорог местного значения будет определяться в соответствии с ежегодно утверждаемым приказом департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области о формировании стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.

 Финансирование муниципальной Программы предусмотрено за счет областного бюджета и средств местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:

 2019 год - 33 225,987 тыс. руб., в т.ч. 30 019,884 тыс. руб. – субсидия областного бюджета, 30,12 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 175,983 тыс.руб.-акцизы;

 2020 год – 33330,5 тыс. руб., в т.ч.30 050,0 тыс. руб. - субсидия областного бюджета,

30,5 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 200,00 тыс.руб. – акцизы;

 2021 год – 33 380,1 тыс. руб., в т.ч.30 100,0 тыс. руб. – субсидия областного бюджета, 30,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 200,00 тыс.руб. - акцизы;

 2022 год – 33 330,1 тыс. руб., в т.ч.30 100,0 тыс.руб. - субсидия областного бюджета, 30,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 200,00 тыс.руб.- акцизы;

 2023 год – 28 225,00 тыс. руб., в т.ч. 25 000,0 тыс.руб. – субсидия областного бюджета, 25,0 тыс.руб. - средства местного бюджета, 3 200,00 тыс.руб.- акцизы;

Приложение

 к муниципальной программе

Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, предполагаемых к софинансированию за счет субсидий из областного бюджета в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Сроки выполнения | Мощность, км. | Объем финансирования в 2019 году, тыс.руб. |  В том числе |
| Областного бюджета, тыс.руб. | Местного бюджета, тыс.руб. |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |
|  1 | с Никольское 1,ул Калинина | 2019г. | 0,260 | 392,597 | 392,204 | 0,393 |
|  2 |  ул Энгельса | 2019г. | 0,386 | 582,849 | 582,266 | 0,583 |
|  3 |  ул К.Маркса | 2019г. | 0,230 | 249,090 | 248,841 | 0,249 |
|  4 | с Краснополье, ул Пролетарская | 2019г. | 0,220 | 238,260 | 237,692 | 0,568 |
|  5 |  ул Озерная | 2019г. | 0,360 | 389,880 | 389,490 | 0,390 |
|  6 | 1 отд. с-за Краснопольский, ул Центральная | 2019г. | 0,830 | 2 296,196 | 2 293,900 | 2, 296 |
|  7 |  ул Северная | 2019г. | 0,136 | 376,244 | 375,868 | 0,376 |
|  8 | с Никольское 2, ул Верхняя | 2019г. | 0,320 | 404,320 | 103,916 | 0,404 |
|  9 | х Нагольный, ул Восточная | 2019г. | 0,510 | 1 277,620 | 1 277,342 | 1,278 |
|  10 | с Воробьевка, ул Ленина | 2019г. | 1,650 | 4 149,750 | 4 145,600 | 4,150 |
|  11 |  ул Шевченко | 2019г. | 1,480 | 3 591,170 | 3 587,579 | 3,591 |
|  12 |  ул Горького | 2019г. | 0,650 | 1 634,750 | 1 633,115 | 1,635 |
|  13 |  ул Полевая | 2019г. | 0,280 | 303,240 | 302,937 | 0,303 |
|  14 | с Лещаное, ул Первомайская | 2019г. | 0,660 | 1 659,900 | 1 658,240 | 1,660 |
|  15 |  ул Комсомольская | 2019г. | 0,355 | 714,860 | 714,145 | 0,715 |
|  16 | с Рудня , ул Чкалова | 2019г. | 0,200 | 216,600 | 216,383 | 0,217 |
|  17 | с Солонцы, ул Молодежная | 2019г. | 0,130 | 187,720 | 187,532 | 0,188 |
|  18 |  ул Пролетарская | 2019г. | 1,000 | 2 012,000 | 2 009,988 | 2,012 |
|  19 | с Затон, ул Кирова | 2019г. | 0,470 | 1 418,460 | 1 417,042 | 1,418 |
|  20 | с Каменка, ул Садовая | 2019г. | 0,360 | 519,840 | 519,320 | 0,520 |
|  21 | п ц у с-за Воробьевский, ул Прудовая | 2019г. | 0,315 | 950,670 | 949,766 | 0,904 |
|  22 |  ул Раздольная | 2019г. | 0,230 | 462,760 | 462,297 | 0,463 |
|  23 | п Первомайский, ул Октябрьская | 2019г. | 0,300 | 433,200 | 432,767 | 0,433 |
|  24 | с Березовка, ул Свердлова | 2019г. | 0,350 | 880,250 | 879,370 | 0,880 |
|  26 | с Н.Бык, ул Озерная | 2019г. | 1,100 | 3 352,180 | 3 348,828 | 3,352 |
|  27 | с В.Бык, ул Ленина | 2019г. | 0,400 | 1 006,000 | 1 004,994 | 1,006 |
|  28 | с Елизаветовка, ул Луговая | 2019г. | 0,350 | 442,225 | 441,783 | 0,442 |
|  | **ИТОГО:** |  | **13,532** | **30 142,035** | **29 848,916** | **30,12** |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования **местного значения Воробьевского муниципального района**

**Воронежской области по типам покрытия в разрезе населенных пунктов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Наименование населенного пункта** |  **Протяженность, км** |
|  **Всего** |  **В том числе** |
| **с усовершенствованным покрытием** | **с покрытием переходного типа** | **Грунтовые дороги** |
| 1 | Березовское с/п | с Березовка |  10,705 |  10,465 |  - |  0,240 |
|  |  | с Елизаветовка |  3,245 |  2,095 |  0,885 |  0,265 |
|  |  | с Верхнетолучеево |  4,838 |  4,540 |  - |  0,298 |
|  |  | с Верхний Бык |  4,990 |  4,160 |  0,130 |  0,700 |
|  |  | с Нижний Бык |  6,960 |  4,370 |  1,410 |  1,180 |
|  |  | п Мирный |  2,540 |  2,010 |  0,530 |  - |
|  |  | с Мужичье |  2,385 |  1,765 |  0,500 |  0,120 |
|  |  | с Банное |  6,886 |  5,380 |  0,960 |  0,546 |
|  |  | п Высокое |  4,740 |  2,300 |  2,250 |  0,190 |
|  |  | х Землянка |  0,830 |  0,830 |  - |  - |
|  | **Итого:** |  |  **47,759** | **36,785** |  **7,435** |  **3,539** |
|  | Воробьевское с/п2 | с Воробьевка |  27,230 |  24,270 |  1,760 |  1,200 |
|  |  | с Лещаное |  13,531 |  12,611 |  0,920 |  **-** |
|  |  | с Рудня |  10,517 |  3,420 |  7,097 |  **-** |
|  |  | с Новотолучеево |  4,840 |  1,310 |  3,530 |  **-** |
|  | **Итого:** |  |  **55,188** |  **43,161** |  **10,827** |  **1,200** |
| 3 | Никольское 1 с/п | с Никольское 1 |  16,400 |  4,930 |  11,470 |  -  |
|  |  | х Горюшкин |  1,600 |  - |  1,600 |  - |
|  |  | с Никольское 2 |  9,516 |  2,610 |  6,876 |  0,030 |
|  |  | с Краснополье |  11,100 |  3,870 |  7,230 |  - |
|  |  | п 1 отд. с-за Краснопольский |  6,880 |  4,230 |  2,650 |  - |
|  |  | х Нагольный |  2,450 |  2,450 |  - |  - |
|  | **Итого:** |  |  **48,016** |  **18,360** |  **29,626** |  **0,030** |
| 4 | Солонецкое с/п | С Солонцы |  9,430 |  6,700 |  2,600 |  0,130 |
|  |  | С Затон |  7,074 |  6,970 |  - |  0,104 |
|  |  | С Каменка |  5,685 |  1,560 |  2,890 |  1,235 |
|  |  | Х Гринев |  1,520 |  1,300 |  - |  0,220 |
|  |  | П цу с-за Воробьевский |  9,720 |  8,150 |  1,420 |  0,150 |
|  |  | П Первомайский |  2,857 |  0,800 |  1,607 |  0,450 |
|  |  | С Квашино |  5,950 |  5,000 |  0,950 |  - |
|  | **Итого:** |  |  **40,636** |  **30,480** |  **7,867** |  **2,289** |
|  | **Всего по району:** |  |  **191,599** |  **128,786** |  **55,755** |  **7,058**  |

**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Воробьевского муниципального района Воронежской области по типам покрытия в разрезе улиц**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поселения** | **Наименование населенного пункта** | **Наименование улицы** |  **Протяженность, км** |
|  **Всего** |  **В том числе** |
| **с усовершенствованным покрытием** | **с покрытием переходного типа** | **грунтовые дороги** |
| **1** | **Березовское** |  |  |  **47,759** | **36,785** | **7,435** | **3,539** |
| **1.1** |  | с Березовка | ул Свердлова |  0,825 |  0,735 |  - |  0,090 |
|  |  |  | ул Первомайская |  1,420 |  1,420 |  - |  - |
|  |  |  | ул Советская |  0,940 |  0,940 |  - |  - |
|  |  |  | ул Шевченко |  0,400 |  0,250 |  - |  0,150 |
|  |  |  | ул Набережная |  0,58 |  0,580 |  - |  - |
|  |  |  | ул Ленина |  3,165 |  3,165 |  - |  - |
|  |  |  | ул Заводская |  0,490 |  0,490 | - | - |
|  |  |  | ул Рябыкина |  0,300 |  0,300 | - | - |
|  |  |  | ул Октябрьская |  0,560 |  0,560 |  - | - |
|  |  |  | ул Пролетарская |  0,390 |  0,390 |  - | - |
|  |  |  | пр ул Центральная-ул Ленина |  0,915 |  0,915 | - | - |
|  |  |  | п Советский |  0,300 |  0,300 |  - | - |
|  |  |  | пл Победы |  0,140 |  0,140 |  -  | - |
|  |  |  | п Первомайский |  0,280 |  0,280 | - | - |
| **1.2** |  | с Елизаветовка | ул Пролетарская |  0,170 |  0,170 | - | - |
|  |  |  | ул Луговая |  0,920 | - | 0,655 | 0,265 |
|  |  |  | ул Лесная |  0,530 | - | 0,530 | - |
|  |  |  | ул Октябрьская |  0,930 | 0,930 | - | - |
|  |  |  | ул Чапаева |  0,995 | 0,995 | - | - |
| **1.3** |  | с Верхнетолучеево | ул Свободы |  3,480 |  3,480 | - | - |
|  |  |  | п Верхний |  0,300 | 0,300 | - | - |
|  |  |  | п Нижний |  0,600 | 0,600 | - | - |
|  |  |  | пр ул Свободы-кладбище |  0,458 | 0,160 | - | 0,298 |
| **1.4** |  | с Верхний Бык | ул Ленина |  1,030 | 0,430 | - | 0,600 |
|  |  |  | ул Кирова |  0,300 | 0,300 | - | - |
|  |  |  | ул Подгорная |  0,600 | - | 0,600 | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,560 | 0,560 | - | - |
|  |  |  | ул Калинина |  1,300 | 1,300 | - | - |
|  |  |  | ул Заречная |  1,100 | 1,100 | - | - |
|  |  |  | ул Садовая |  0,100 | - | - | 0,100 |
| **1.5** |  | с Нижний Бык | ул Шапошникова |  1,160 |  0,600 | 0,560 | - |
|  |  |  | ул Горького |  0,650 | 0,650 | - | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,140 | 0,140 | - | - |
|  |  |  | ул Озерная |  1,920 | 1,500 | - | 0,420 |
|  |  |  | ул Мира |  2,240 | 1,480 | - | 0,760 |
|  |  |  | ул Дзержинского |  0,850 | - | 0,850 | - |
| **1.6** |  | п Мирный | ул Заречная |  0,650 | 0,650 | - | - |
|  |  |  | ул Зеленая |  1,890 | 1,360 | 0,530 | - |
| **1.7** |  | с Мужичье | п Мельничный |  0,430 |  0,430 | - | - |
|  |  |  | п Школьный 1 |  0,330 | 0,330 | - | - |
|  |  |  | п Школьный 2 |  0,305 | 0,305 | - | - |
|  |  |  | п Тепличный |  0,300 | - | 0,300 | - |
|  |  |  | под. к водонапорной башне |  0,400 | 0,200 | 0,200 | - |
|  |  |  | ул Ленина |  0,250 | 0,250 | - | - |
|  |  |  | п Космонавтов |  0,370 | 0,250 | - | 0,120 |
| **1.8** |  | с Банное | ул Гагарина |  1,020 | 0,560 | 0,460 | - |
|  |  |  | ул Ленина |  2,430 | 2,430 | - | - |
|  |  |  | ул Садовая |  1,150 | 1,000 | - | 0,150 |
|  |  |  | ул Городская |  0,400 | 0,250 | - | 0,150 |
|  |  |  | ул Рынок |  0,220 | 0,220 | - | - |
|  |  |  | ул Байкал |  0,500 | - | 0,500 | - |
|  |  |  | ул Комарова |  0,720 | 0,720 | - | - |
|  |  |  | п Коммунальный |  0,200 | 0,200 | - | - |
|  |  |  | пр ул Красная-кладбище |  0,246 | - | - | 0,246 |
| **1.9** |  | п Высокое | ул Пролетарская |  2,800 | 2,300 | 0,500 | - |
|  |  |  | подъезд к Ломовскому парку |  1,750 | - | 1,750 | - |
|  |  |  | пр ул Пролетарская-клаюбище |  0,390 | - | - | 0,390 |
| **1.10** |  | х Землянка | ул О.Кошевого |  0,440 | 0,440 | - | - |
|  |  |  | ул Лесная |  0,390 | 0,390 | - | - |
| **2** | **Воробьевкое** |  |  |  **55,188** | **43,161** | **10,827** | **1,200** |
| **2.1** |  | с Воробьевка | ул Горького |  0,900 | 0,900 | - | - |
|  |  |  | ул Карла Маркса |  0,800 | 0,800 | - | - |
|  |  |  | ул 40 лет Победы |  0,800 | 0,160 | 0,640 | - |
|  |  |  | ул Красная |  0,650 | 0,650 | - | - |
|  |  |  | ул Подгорная |  0,600 | 0,140 | 0,460 | - |
|  |  |  | ул Свердлова |  0,900 | 0,900 | - | - |
|  |  |  | ул Рабочая |  0,900 | 0,900 | - | - |
|  |  |  | ул Ленина |  2,300 | 2,300 | - | - |
|  |  |  | ул Советская |  1,500 | 1,500 | - | - |
|  |  |  | ул Калинина |  1,900 | 1,820 | 0,080 | - |
|  |  |  | ул Шевченко |  1,800 | 1,800 | - | - |
|  |  |  | ул Московская |  0,600 | 0,600 | - | - |
|  |  |  | ул 60 лет Октября |  0,650 | 0, 650 | - | - |
|  |  |  | ул Пушкинская |  0,470 | 0,470 | - | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,450 | 0,450 | - | - |
|  |  |  | ул 40 лет Октября |  0,750 | 0,750 | - | - |
|  |  |  | ул Петровского |  0,650 | 0,300 | 0,350 | - |
|  |  |  | ул Мира |  0,950 | 0,950 | - | - |
|  |  |  | ул Чапаева |  0,750 | 0,750 | - | - |
|  |  |  | ул Кирова |  1,200 | 1,200 | - | - |
|  |  |  | ул Садовая |  0,600 | 0,600 | - | - |
|  |  |  | ул З.Космодемьянской |  0,500 | 0,500 | - | - |
|  |  |  | ул Кленовая |  0,400 | - | - | 0,400 |
|  |  |  | ул Солнечная |  0,400 | - | - | 0,400 |
|  |  |  | ул Лесная |  0,200 | - | 0,200 | - |
|  |  |  | ул Полевая |  0,400 | - | - | 0,400 |
|  |  |  | пл Свободы |  1,200 | 1,200 | - | - |
|  |  |  | п Ленина |  0,400 | 0,400 | - | - |
|  |  |  | п Калинина |  0,650 | 0,650 | - | **-** |
|  |  |  | п Первомайский |  0,200 | 0,200 | - | **-** |
|  |  |  | ул 1 Мая |  1,000 | 1,000 | - | **-** |
|  |  |  | микрорайон |  1,600 | 1,600 | - | **-** |
|  |  |  | автостанция |  0,130 | 0,130 | - | **-** |
| **2.2** |  | с Лещаное | ул Железнодорожная |  2,660 | 2,660 | - | - |
|  |  |  | ул Первомайская |  1,660 | 1,660 | - | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  1,370 | 1,370 | - | - |
|  |  |  | ул 70 лет Октября |  0,340 | 0,340 | - | - |
|  |  |  | ул Комсомольская |  0,470 | 0,470 | - | - |
|  |  |  | ул Мира |  0,540 | 0,540 | - | - |
|  |  |  | ул Гагарина |  0,720 | 0,720 | - | - |
|  |  |  | ул Ленина |  0,340 | 0,340 | - | - |
|  |  |  | ул Горького |  1,000 | 0,780 | 0,220 | - |
|  |  |  | ул Подлесная |  1,680 | 1,680 | - | - |
|  |  |  | ул Совхозная |  0,795 | 0,795 | - | - |
|  |  |  | ул Новая |  0,340 | 0,340 | - | - |
|  |  |  | маслоцех |  0,700 | - | 0,700 | - |
|  |  |  | ж/д – ул Первомайская |  0,496 | 0,496 | - | - |
|  |  |  | пр до ул Молодежная |  0,420 | 0,420 | - | - |
| **2.3** |  | с Рудня | ул Ленина |  2,500 | 1,000 | 1,500 | - |
|  |  |  | ул Заречная |  0,540 | 0,280 | 0,260 | - |
|  |  |  | ул Кирова |  1,027 | 0,340 | 0,687 | - |
|  |  |  | ул Пролетарская |  0,500 | - | 0,500 | - |
|  |  |  | ул Подгорная |  1,000 | - | 1,000 | - |
|  |  |  | ул Октябрьская |  1,950 | 1,000 | 0,950 | - |
|  |  |  | ул Чкалова |  1,950 | 0,700 | 1,250 | - |
|  |  |  | ул 40 лет Октября |  0,150 | 0,100 | 0,050 | - |
| **2.4** |  | с Новотолучеево | ул Первомайская |  1,600 | - | 1,600 | - |
|  |  |  | ул Нижняя |  1,200 | 0,780 | 0,420 | - |
|  |  |  | п Нижний |  0,250 | 0,250 | - | - |
|  |  |  | ул Заречная |  0,600 | 0,280 | 0,320 | - |
|  |  |  | п Пролетарский |  0,380 | - | 0,380 | - |
|  |  |  | ул Пролетарская |  0,810 | - | 0,810 | - |
| **3** | **Никольское 1** |  |  |  **48,016** | **18,360** | **29,626** | **0,030** |
| **3.1** |  | с Никольское 1 | пл Борцов Революции |  1,200 | 0,880 | 0,320 | - |
|  |  |  | ул Героя Перегудова |  1,200 | 0,800 | 0,400 | - |
|  |  |  | ул Карла Маркса |  1,500 | 0,800 | 0,700 | - |
|  |  |  | ул Калинина |  1,800 | 1,000 | 0,800 | - |
|  |  |  | ул Тельмана |  0,600 | - | 0,600 | - |
|  |  |  | ул Чапаева |  0,800 | - | 0,800 | - |
|  |  |  | ул Гагарина |  1,000 | - | 1,000 | - |
|  |  |  | ул Советская |  1,600 | - | 1,600 | - |
|  |  |  | ул Энгельса |  1,900 | 1,000 | 0,900 | - |
|  |  |  | ул Ленина |  1,700 | - | 1,700 | - |
|  |  |  | ул Садовая |  1,500 | 0,450 | 1,050 | - |
|  |  |  | ул Пушкина |  1,300 | - | 1,300 | - |
|  |  |  | п Заречный |  0,300 | - | 0,300 | - |
| **3.2** |  | х Горюшкин  | ул Зеленая дубрава |  1,600 | - | 1,600 | - |
| **3.3** |  | с Никольское 2 | ул Мира |  0,640 | 0,570 | 0,070 | - |
|  |  |  | ул Советская |  0,570 | 0,270 | 0,300 | - |
|  |  |  | ул Школьная |  0,410 | 0,380 | - | 0,030 |
|  |  |  | ул Садовая  |  0,430 | - | 0,430 | - |
|  |  |  | ул Чапаева |  0,580 | - | 0,580 | - |
|  |  |  | ул Чкалова |  0,630 | 0,320 | 0,310 | - |
|  |  |  | ул Красноармейская |  1,310 | - | 1,310 | - |
|  |  |  | ул Гагарина |  0,746 | 0,410 | 0,336 | - |
|  |  |  | ул Верхняя |  1,030 | 0,710 | 0,320 | - |
|  |  |  | ул Нагорная |  0,920 | - | 0,920 | - |
|  |  |  | ул Низовая |  0,480 | - | 0,480 | - |
|  |  |  | ул Панфилова |  0,440 | - | 0,440 | - |
|  |  |  | пр Советская-Красноармейская |  0,450 | 0,250 | 0,200 | - |
|  |  |  | пр Верхняя-Нагорная |  0,350 | 0,350 | - | - |
|  |  |  | пр Верхняя-Низовая |  0,450 | - | 0,450 | - |
|  |  |  | пр Низовая-Панфилова |  0,350 | - | 0,350 | - |
| **3.4** |  | с Краснополье | ул Советская |  2,300 | 1,480 | 0,820 | - |
|  |  |  | ул Комсомольская |  1,500 | 0,010 | 1,490 | - |
|  |  |  | ул Красноугольная |  0,800 | - | 0,800 | - |
|  |  |  | ул 50 лет Октября |  1,500 | 0,010 | 1,490 | - |
|  |  |  | ул Техническая |  1,250 | 1,250 | - | - |
|  |  |  | ул Ленинская |  0,350 | 0,350 | - | - |
|  |  |  | ул Пролетарская |  1,200 | 0,760 | 0,440 | - |
|  |  |  | ул Озерная |  0,700 | - | 0,700 | **-** |
|  |  |  | ул Кооперативная |  1,500 | 0,010 | 1,490 | **-** |
| **3.5** |  | п1е отд с-за Краснопольский | ул Садовая |  1,100 | - | 1,100 | **-** |
|  |  |  | ул Северная |  0,800 | 0,800 | - | **-** |
|  |  |  | ул Центральная |  1,500 | 1,500 | - | **-** |
|  |  |  | ул Гагарина |  0,350 | - | 0,350 | **-** |
|  |  |  | ул Манинская |  0,380 | 0,380 | - | **-** |
|  |  |  | ул Лесная |  0,500 | 0,500 | - | **-** |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,450 | 0,450 | - | **-** |
|  |  |  | ул Кольцова |  0,450 | 0,450 | - | **-** |
|  |  |  | ул Воронежская |  0,150 | 0,150 | - | **-** |
|  |  |  | ул Пушкина |  1,200 | - | 1,200 | **-** |
| **3.6** |  | хНагольный | ул Ленинградская |  1,600 | 1,600 | - | **-** |
|  |  |  | ул Восточная |  0,850 | 0,850 | - | **-** |
| **4** | **Солонецкое**  |  |  |  **40,636** | **30,480** | **7,867** | **2,289** |
| **4.1** |  | с Солонцы | ул Красная |  0,600 | 0,600 | - | - |
|  |  |  | ул Калинина |  1,100 | 1,100 | - | - |
|  |  |  | ул Кирова |  1,700 | 1,700 | - | - |
|  |  |  | ул Пролетарская |  1,000 | - | 1,000 | - |
|  |  |  | ул Садовая |  0,900 | 0,900 | - | - |
|  |  |  | ул Советская |  1,000 | 1,000 | - | - |
|  |  |  | ул Московская |  1,400 | 1,400 | - | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,130 | - | - | 0,130 |
| **4.2** |  | с Затон | ул Ленина |  2,080 | 2,080 | - | - |
|  |  |  | ул Кирова |  1,550 | 1,550 | - | - |
|  |  |  | ул Октябрьская |  1,540 | 1,540 | - | - |
|  |  |  | ул Гагарина |  1,800 | 1,800 | - | - |
|  |  |  | пр ул Кирова-ул Ленина |  0,104 | - | - | 0,104 |
|  |  |  | ул Ф.Энгельса |  1,500 | 0,460 | 0,940 | - |
|  |  |  | ул Варшавская |  1,100 | 1,100 | - | - |
|  |  |  | ул Комсомольская |  0,750 | - | 0,750 | - |
|  |  |  | ул Садовая |  0,835 | - | - | 0,835 |
|  |  |  | ул Набережная |  1,200 | - | 1,200 | - |
|  |  |  | ул Заречная |  0,400 | - | - | 0,400 |
| **4.3** |  | х Гринев | ул 40лет Октября |  0,220 | - | - | 0,220 |
|  |  |  | ул Кирова |  0,400 | 0,400 | - | - |
|  |  |  | ул Дзержинского |  0,900 | 0,900 | - | - |
| **4.4** |  | п ц у с-за Воробьевский | ул Зеленая |  0,700 | 0,350 | 0,350 | - |
|  |  |  | ул Интернациональная |  1,410 | 1,410 | - | - |
|  |  |  | ул Коммунальная |  0,700 | 0,700 | - | - |
|  |  |  | ул Ленинская |  0,420 | 0,420 | - | - |
|  |  |  | ул Лесная |  0,550 | 0,550 | - | - |
|  |  |  | ул Новая |  0,210 | 0,210 | - | - |
|  |  |  | ул Огородняя |  0,460 | 0,460 | - | - |
|  |  |  | ул Прудовая |  0,510 | 0,510 | - | - |
|  |  |  | ул Рабочая |  0,810 | 0,810 | - | - |
|  |  |  | ул Раздольная |  0,370 | 0,200 | 0,170 | - |
|  |  |  | ул Рябиновая |  0,900 | - | 0,900 | - |
|  |  |  | ул Садовая |  0,400 | 0,400 | - | - |
|  |  |  | ул Солнечная |  0,850 | 0,850 | - | - |
|  |  |  | ул Центральная |  0,780 | 0,780 | - | - |
|  |  |  | ул Юбилейная |  0,500 | 0,500 | - | - |
|  |  |  | ул пл 60 км |  0,150 | - | - | 0,150 |
| **4.5** |  | п Первомайский | ул Гагарина |  0,350 | 0,350 | - | - |
|  |  |  | ул Есенина |  0,290 | - | 0,290 | - |
|  |  |  | ул Лесная |  0,320 | - | 0,320 | - |
|  |  |  | ул Мира |  0,347 | - | 0,347 | - |
|  |  |  | ул Молодежная |  0,350 | - | 0,350 | - |
|  |  |  | ул Октябрьская |  0,300 | - | 0,300 | - |
|  |  |  | ул Привокзальная |  0,450 | - | - | 0,450 |
|  |  |  | ул Первомайская |  0,450 | 0,450 | - | - |
| **4.6** |  | с Квашино | ул Горького |  1,200 | 1,200 | - | - |
|  |  |  | ул Калинина |  0,950 | - | 0,950 | - |
|  |  |  | ул Павших Земляков |  0,750 | 0,750 | - | - |
|  |  |  | ул Ст. Даценко |  2,200 | 2,200 | - | - |
|  |  |  | ул Чапаева |  0,850 | 0,850 | - | - |

 **Характеристика объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения**

 **Воробьевского муниципального района Воронежской области на период 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы |  Год реализации | Обоснование выбора объекта ремонта |
|  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |
| км | млн.руб. | вид работ | км | млн.руб. | вид работ | км | млн.руб. | вид работ | км | млнруб | вид работ | км | млн руб | вид работ |
| 1 | Березовское | сБерезовка | Свердлова | 0,35 | 0,88 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 2 |  | сН.Бык | Озерная | 1,1 | 3,35 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 3 |  | сВ.Бык | Ленина | 0,4 | 1,0 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 4 |  | сЕлизаветовка | Луговая | 0,35 | 0,44 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступ к дороге регионального значения |
| 5 | Воробьевское | сВоробьевка | Ленина | 1,6 | 4,15 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 6 |  |  | Шевченко | 1,5 | 3,60 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 7 |  |  | Горького | 0,65 | 1,6 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 8 |  |  | Полевая | 0,28 | 0,30 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 9 |  | сЛещаное | Первомайская | 0,66 | 1,66 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 10 |  |  | Комсомольская | 0,35 | 0,71 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 11 |  | сРудня | Чкалова | 0,2 | 0,22 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 12 | Никольское 1 | сНикольское 1-е | Калинина | 0,26 | 0,4 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 13 |  |  | Энгельса | 0,38 | 0,58 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 14 |  |  | К.Маркса | 0,23 | 0,25 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 15 |  | сКраснополье | Пролетарская | 0,22 | 0,24 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 16 |  |  | Озерная | 0,36 | 0,39 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 17 |  | п.1е отд с-за Краснопольский | Центральная | 0,83 | 2,3 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 18 |  |  | Северная | 0,14 | 0,34 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вблизи массовой застройки |
| 19 |  | сНикольское 2е | Верхняя | 0,32 | 0,4 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 20 |  | хНагольный | Восточная | 0,5 | 1,28 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 21 | Солонецкое | сСолонцы | Молодежная | 0,13 | 0,19 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 22 |  |  | Пролетарская | 1,0 | 2,0 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступ к дороге регионального значения |
| 23 |  | сЗатон | Кирова | 0,47 | 1,4 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 24 |  | сКаменка | Садовая | 0,36 | 0,52 | щебенение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
| 25 |  | п.цус-за Воробьевский | Прудовая | 0,3 | 0,95 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | центральная улица |
| 26 |  |  | Раздольная | 0,23 | 0,46 | укладка а/б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступность соцобъектов |
| 27 |  | п.Первомайский | Октябрьская | 0,3 | 0,43 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение связи с дорогой с твердым покрытием |
|  | ИТОГО |  |  | 13,48 | 30,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**План работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Воробьевского района на 2019-2021 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование объекта** | **Вид планируемых работ** | **Планируемый объем работ, млн.руб.** | **Год реализации** |
|  **Ремонт** |
| **1** | **с Березовка ул Свердлова** | **укладка а/б** | **0,88** | **2019** |
| **2** | **с Н.Бык ул Озерная** | **укладка а/б** | **3,35** | **2019** |
| **3** | **с В.Бык ул Ленина** | **укладка а/б** | **1,0** | **2019** |
| **4** | **с Елизаветовка ул Луговая** | **щебенение** | **0,44** | **2019** |
| **5** | **с Воробьевка ул Ленина** | **укладка а/б** | **4,15** | **2019** |
| **6** | **с Воробьевка ул Шевченко** | **укладка а/б** | **3,60** | **2019** |
| **7** | **с Воробьевка ул Горького** | **укладка а/б** | **1,60** | **2019** |
| **8** | **с Воробьевка ул Полевая** | **щебенение** | **0,30** | **2019** |
| **9** | **с Лещаное ул Первомайская** | **укладка а/б** | **1,66** | **2019** |
| **10** | **с Лещаное ул Комсомольская** | **укладка а/б** | **0,71** | **2019** |
| **11** | **с Рудня ул Чкалова**  | **укладка а/б** | **0,22** | **2019** |
| **12** | **с Никольское 1-е ул Калинина** | **щебенение** | **0,40** | **2019** |
| **13** | **с Никольское 1-е ул Энгельса**  | **щебенение** | **0,58** | **2019** |
| **14** | **с Никольское 1-е ул К.Маркса** | **щебенение** | **0,25** | **2019** |
| **15** | **с Краснополье ул Пролетарская** | **щебенение** | **0,24** | **2019** |
| **16** | **с Краснополье ул Озерная** | **щебенение** | **0,39** | **2019** |
| **17** | **п 1е отд.с-за Краснопольский ул Центральная** | **укладка а/б** | **2,30** | **2019** |
| **18** | **п 1е отд.с-за Краснопольский ул Северная** | **укладка а/б** | **0,34** | **2019** |
| **19** | **с Никольское 2-е ул Верхняя** | **щебенение** | **0,40** | **2019** |
| **20** | **х Нагольный ул Восточная** | **укладка а/б** | **1,28** | **2019** |
| **21** | **с Солонцы ул Молодежная** | **щебенение** | **0,19** | **2019** |
| **22** | **с Солонцы ул Пролетарская** | **укладка а/б** | **2,00** | **2019** |
| **23** | **с Затон ул Кирова** | **укладка а/б** | **1,40** | **2019** |
| **24** | **с Каменка ул Садовая** | **щебенение** | **0,52** | **2019** |
| **25** | **п ц у с\_за Воробьевский ул Прудовая** | **укладка а/б** | **0,95** | **2019** |
| **26** | **п ц у с-за Воробьевский ул Раздольная** | **укладка а/б** | **0,46** | **2019** |
| **27** | **п Первомайский ул Октябрьская** | **щебенение** | **0,43** | **2019** |
| **28** | **с Каменка ул Набережная** | **щебенение** |  | **2020** |
| **29** | **с Квашино ул Горького** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **30** | **п Первомайский ул Привокзальная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **31** | **п ц у с-за Воробьевский ул Садовая** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **32** | **п ц у с-за Воробьевский ул Солнечная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **33** | **п ц у с-за Воробьевский ул Интернациональная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **34** | **с Никольское 1-е ул К.Маркса** | **щебенение** |  | **2020** |
| **35** | **с Никольское 1-е ул Садовая** | **щебенение** |  | **2020** |
| **36** | **с Никольское 2-е ул Школьная** | **щебенение** |  | **2020** |
| **37** | **с Никольское 2-е ул Красноармейская** | **щебенение** |  | **2020** |
| **38** | **с Краснополье ул Красноугольная** | **щебенение** |  | **2020** |
| **39** | **п 1-е отд. с-за Краснопольский** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **40** | **с Рудня ул Подгорная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **41** | **с Лещаное ул Молодежная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **42** | **с Лешаное ул Ленина** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **43** | **с Лещаное ул Горького** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **44** | **с Воробьевка ул 40 лет Победы** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **45** | **с Воробьевка ул Рабочая** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **46** | **с Воробьевка ул Советская** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **47** | **с Воробьевка ул Калинина** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **48** | **с Воробьевка ул Садовая** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **49** | **с Воробьевка ул Лесная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **50** | **с Березовка ул Набережная** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **51** | **с Березовка ул Октябрьская** | **укладка а\б** |  | **2020** |
| **52** | **с Березовка ул Пролетарская** | **укладка а/б** |  | **2020** |
| **53** | **с Мужичье ул Космонавтов** | **щебенение** |  | **2020** |
| **54** | **с Нижний Бык ул Шапошникова** | **щебенение** |  | **2020** |
| **55** | **с Березовка ул Ленина** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **56** | **с Березовка пр. ул Ленина-ул Центральная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **57** | **с Верхнетолучеево ул Свободы** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **58** | **с Банное ул Ленина** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **59** | **с Банное ул Рынок** | **щебенение** |  | **2021** |
| **60** | **с Рудня ул Ленина** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **61** | **с Рудня ул Чкалова** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **62** | **с Лещаное ул Железнодорожная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **63** | **с Лещаное ул Подлесная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **64** | **с Воробьевка ул Молодежная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **65** | **с Воробьевка ул Петровского** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **66** | **с Никольское 1-е ул Пушкина** | **щебенение** |  | **2021** |
| **67** | **с Никольское 2-е пр. ул Верхняя-ул Нагорная** | **щебенение** |  | **2021** |
| **68** | **х Горюшкин ул Зеленая дубрава** | **щебенение** |  | **2021** |
| **69** | **с Кравснополье ул Техническая** | **щебенение** |  | **2021** |
| **70** | **п 1-е отд. с-за Краснопольский ул Гагарина** | **щебенение** |  | **2021** |
| **71** | **п 1-е отд. с-за Краснопольский ул Лесная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **72** | **с Каменка ул Комсомольская** | **щебенение** |  | **2021** |
| **73** | **с Квашино ул Калинина** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **74** | **п Первомайский ул Мира** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **75** | **п Первомайский ул Лесная** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **76** | **с Каменка ул Садовая** | **укладка а/б** |  | **2021** |
| **77** | **п ц у с-за Воробьевский ул Рябиновая** | **укладка а/б** |  | **2021** |
|  |  |  |  |  |