СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от      26.12.2012 г.  №  44

с. Воробьевка

О реализации плана капитального строительства объектов на  территории Воробьевского муниципального района» в 2012 году

В 2012 году по всем источникам финансирования на территории Воробьевского муниципального района освоено 81 млн. 591,4 тыс. рублей капитальных вложений.

По областной целевой программе «Развитие культуры Воронежской области на 2010-2014 годы» генеральным подрядчиком ЗАО «Коттедж - индустрия» (субподрядчик ООО «Сатурн») по объекту « Реконструкция РДК в с.Воробьевка» выделено 15 млн. 027 тыс. рублей. В соответствии с доведенным планом на 2012 год финансовые средства получены генеральным подрядчиком  в полном объеме. Ввод объекта запланирован 1 сентября 2013 года.

По областной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 - 2015 годы» в МКОУ Руднянская СОШ построена многофункциональная спортивная площадка размером 26м x 46м стоимостью 3 млн. 591 тыс. рублей, генеральный подрядчик ООО «Трансстрой». Требуется выполнить подключение наружного освещения спортплощадки к  электроэнергии.

По ведомственной целевой программе «Газпром - детям» построена аналогичная многофункциональная спортивная площадка для МКОУ Солонецкая СОШ, стоимость объекта составила 5 млн. 763 тыс. рублей, генеральный подрядчик «Газэнергосервис». По состоянию на 25.12.2012 года не выполнено покрытие из  резиновой крошки, требуется выполнить подключение к электроэнергии.

По областной целевой программе «Газификация Воронежской области на 2012 – 2015 годы» практически завершено строительство двух блочно-модульных газовых котельных в МКОУ Руднянская СОШ мощностью 0,5 Мвт и  МКОУ Поселковая СОШ мощностью 0,87 Мвт.

Срок ввода объектов по муниципальному контракту 1 ноября 2012 года, однако ввод в эксплуатацию котельных сдерживается подрядчиками из-за проблем, связанных с корректировкой проектно-сметной документации  по причине замены подрядными организациями  проектных отопительных котлов.

В 2012 году выделены средства из областного бюджета из дорожного фонда области в сумме 4 млн. 825 тыс. рублей, а также 162,8 тыс. рублей из местного бюджета сельских поселений на капитальный ремонт дорог муниципальной собственности. Во всех одиннадцати сельских поселениях запланированные суммы финансовых средств освоены в полном объеме, отремонтировано более 8 тысяч квадратных метров автомобильных дорог. Работы выполнены подрядными организациями ДСО Калачеевская и Калачеевским филиалом Воронежавтодор.

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий Воронежской области на2012-2014 годы» выполнен ремонт дорожного покрытия внутридворовых проездов в с. Воробьевка по пер. Калинина, 2 и по ул.Советская, 2 на сумму 633 тыс. рублей.

В сентябре 2012 года в результате внезапного выхода из строя артезианской скважины, обеспечивающий питьевой водой домовладения на ул. Свердлова и ул. Рабочая в с. Воробьевка из областного бюджета выделено 1,3млн. рублей для перебуривания скважины. Работы  завершены в ноябре 2012 года, скважина введена в эксплуатацию в ноябре 2012 года  организацией «Рембурвод».

В 2012 году администрациями Воробьевского, Солонецкого, Квашинского, Мужичанского, Никольского-I  сельских поселений проводилась работа по проектированию хозяйственно – питьевых водопроводов с водозаборами,  а администрации Руднянского и Верхнебыковского сельских поселений проектировали скважины для нужд населения. Работы по проектированию водопроводных сетей в с.Воробьевка и артезианским скважинам в с.Рудня и Верхний Бык завершены. В стадии завершения находится проектно-сметная документация и по водопроводам остальных сельских поселений, однако имеются проблемы с получением технических условий на электроснабжение водозаборов.

На модернизацию уличного освещения сельских населенных пунктов района сельскими поселениями направлено 4 млн. 50 тыс. рублей  субсидии, полученной из областного бюджета (общая сумма 5млн. 539 тыс. рублей.

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года социальные выплаты  на улучшение жилищных условий получили 7 граждан, в том числе 3 молодых специалиста на общую сумму 5млн. 395 тыс.рублей.

По ФЦП «Жилище» социальную выплату получили два человека: один гражданин на сумму 293,9 тыс. рублей по подпрограмме «Молодая семья», второй получил государственный жилищный сертификат на сумму 2318,4 тыс.рублей по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законодательством». Учитывая все вышеизложенное Совет народных депутатов,

РЕШИЛ

1. 	Рекомендовать руководителю  подрядной организации ООО «Теплодинамика» (Степин В.Д.) приступить к проведению пуско-наладочных работ в  блочно – модульной газовой котельной для МКОУ Поселковая СОШ до 31 января 2013 года. Контроль  за  подготовку к проведению пуско-наладочных работ котельной  возложить на заместителя главы администрации Воробьевского муниципального района А.Н. Хвостикова.

2. 	Директорам МКОУ Руднянская СОШ (Маслова И. В.) и МКОУ Поселковая СОШ (Куденко В.М.):

- укомплектовать газовые котельные до ввода их в эксплуатацию операторами, имеющими допуск на осуществление соответствующей деятельности;

- обеспечить своевременное заключение договоров на поставку природного газа с ООО «Воронежрегионгаз» и на поставку электроэнергии с Калачеевским отделением ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

- заключить договора на техническое обслуживание котельных с муниципальным предприятием «Коммунальное хозяйство»    и  на аварийное обслуживание с Воробьевским  филиалом райгаз ОАО «Воронежоблгаз».

3. Рекомендовать директору МКОУ Руднянская СОШ (Маслова И.В.)  начальнику Воробьевских РЭС (Кобылкин В.К.)  в срок до 15 января 2013 года принять меры по подключению многофункциональной спортивной площадки к электроэнергии для освещения в темное время суток.

4. Главам сельских поселений Гордиенко М.П., Саломатиной Г.В., Булавиновой Л.П., Тельнову Ю.В., Халяпину  А.Н., принять исчерпывающие  меры по передаче проектным  организациям технических условий на электроснабжение водозаборов  с учетом оформления земельных участков  под электролинии для завершения проектирования хозяйственно-питьевых водопроводов до 1.04.2013 года.

Глава Воробьевского

муниципального района                                                В.А. Ласуков